|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态**  **[ ] 草稿**  **[ ] 讨论稿**  **[√] 正式发布** | **文件编号** | **1-001** |
| **文档类型** | **Word** |
| **版 本** | **V1.0** |
| **作 者** | **鄢文哲** |
| **完成日期** | **2018年8月28日** |

项目开发计划

文档修订

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **更改人** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 1.0 | 2018.8.28 | 鄢文哲 | 完成初版，基本定稿 |

批准人签字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **日期** |
| 项目经理 | 鄢文哲 | 2018.8.28 |

目 录

[项目开发计划 1](#_Toc523251200)

[一、 任务分配 4](#_Toc523251201)

[1.1 角色分工 4](#_Toc523251202)

[1.2 进度计划1.0 4](#_Toc523251203)

[二、 质量标准 5](#_Toc523251204)

# 任务分配

## 1.1 角色分工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色1** | **角色2** |
| 鄢文哲 | 项目经理 | 架构师 |
| 谢斌辉 | 需求分析师 | 配置管理员 |
| 王林楠 | 数据库设计师 | 开发工程师 |
| 吴桐 | UI设计师 | 开发工程师 |
| 葛晶 | 测试员 | 系统设计师 |

## 1.2 进度计划1.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务** | **起始时间** | **截止时间** | **负责人** |
| 开发计划 | 2018/08/27 | 2018/08/27 | 鄢文哲 |
| 需求分析 | 2018/08/28 | 2018/08/31 | 谢斌辉 |
| 数据库设计 | 2018/08/29 | 2018/09/01 | 吴桐 |
| 概要设计 | 2018/08/30 | 2018/09/02 | 葛晶 |
| 详细设计 | 2018/09/01 | 2018/09/04 | 谢斌辉 |
| 框架搭建 | 2018/09/02 | 2018/09/05 | 鄢文哲 |
| 开发 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 王林楠 |
| 测试 | 2018/09/11 | 2018/09/13 | 葛晶 |
| 项目总结 | 2018/09/14 | 2018/09/14 | 鄢文哲 |

# 质量标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **过程** | **指标** | **衡量** | **计划** |
| 设计 | 精确度 | 基本系统设计错误 | 0 |
| 由于不够精确的逻辑错误导致的非功能性设计的基础模板 | 0 |
| 由于逻辑不精确而导致难以使用的基础模块 | <=3 |
| 需要重写的类/模块 | <=10% |
| 完整度 | 严重遗漏的模块 | =<1 |
| 严重遗漏的接口 | 0 |
| 一般遗漏的接口 | =<3 |
| 严重遗漏的非功能型描述 | 1 |
| 强度 | 严重遗漏的功能性描述 | 0 |
| 每个模块中遗漏的错误处理程序 | =<2 |
| 每个模块中遗漏的记录和跟踪信息 | =<2 |
| 准时度 | 任务完成超过计划的时间 | 0% |
| 编码 | 精确度 | 基本算法错误 | 0 |
| 严重的缺陷 | 2 |
| 一般的和小的缺陷 | =<6 |
| 完整度 | 严重错误的功能性描述 | 0 |
| 强度 | 每个模块中遗漏的错误控制程序 | =<2 |
| 每个模块中严重的编码和详细设计不一致 | =<1 |
| 编码检查 | 彻底程度 | 未被发现的严重编码错误 | 0 |
| 未被发现的一般性编码或模板错误 | =<5 |
| 单元测试 | 完整度 | 单元测试用例 | =>15 |
| 每个模块中遗漏的测试用例 | 0 |
| 强度 | 每个模块的实现度 | =>90% |
| 接口测试 | 完整度 | 每个模块遗漏的正面测试案例 | 0 |
| 每个模块遗漏的负面或最大最小测试案例 | =<5 |
| 未被发现的严重错误 | 0 |
| 未被发现的一般的和小的错误 | =<5 |